Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПЛАН-ГРАФИК

Выполнения курсового проекта 
по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему Проектирование информационной системы для поиска и найма видеомонтажеров
обучающимся	Ивановым В.И.

специальность	09.03.01 Информатика и вычислительная техника

форма обучения 	заочная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме дипломного проекта (уточнение формулировки) | 6 марта | 6 марта | Согласование темы “ИС для поиска и найма видеомонтажеров” |
| 2 | Составление плана-графика работы над ДП и согласование его с руководителем | 20 марта | 20 марта |  |
| 3 | Написание введения | 20 марта | 20 марта | Обоснование актуальности |
| 4 | Обзор аналогов разрабатываемой системы | 25 марта | 25 марта | Сравнение с фриланс-биржами |
| 5 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | 29 марта | 29 марта | Описание процессов создания заказа, откликов и взаимодействия пользователей |
| 6 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | 6 апреля | 6 апреля | Составление ТЗ (роли, функции) |
| 7 | Разработка технико-математического описания задачи (используемые математические методы, технологии) | 14 апреля | 14 апреля | Обоснование выбора стека |
| 8 | Оформление постановки задачи | 20 апреля | 20 апреля | Завершение 1-й главы документации |
| 9 | Анализ задачи (проектирование модели данных) | 1 мая | 1 мая | Создание структуры БД |
| 10 | Проектирование дизайна разрабатываемого приложения | 5 мая | 5 мая | Экраны: главная, каталог монтажёров, заказы, профиль, чаты, админ-панель |
| 11 | Обоснование, выбор и описание алгоритмов решения программы в целом и отдельных модулей системы | 8 мая | 8 мая | Алгоритмы регистрации, создания заказа, принятия отклика, завершения заказа и рейтинга |
| 12 | Создание альфа-версии приложения | 14 мая | 14 мая | Разработка frontend на React и API-слоя backend на Express |
| 13 | Построение схемы взаимодействия модулей программы | 17 мая | 17 мая | Диаграмма компонентов, декомпозиция |
| 14 | Построение блок-схем алгоритмов отдельных модулей системы | 21 мая | 21 мая | Блок-схема жизненного цикла заказа и обработки откликов |
| 15 | Описание работы программы, которое должно включать организацию данных и внутреннего интерфейса | 26 мая | 26 мая |  |
| 16 | Описание стандартных и пользовательских используемых методов | 30 мая | 30 мая |  |
| 17 | Описание структуры программного продукта | 1 июня | 1 июня | Структура frontend/backend и взаимодействие компонентов |
| 18 | Описание методов защиты и их реализация | 3 июня | 3 июня | bcrypt, JWT-авторизация, ролевой доступ, хранение секретов в .env |
| 19 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 5 июня | 5 июня |  |
| 20 | Разработка кейс-тестов, тестирование приложения | 6 июня | 6 июня | Проверка сценариев |
| 21 | Написание заключения | 8 июня | 8 июня | Выводы о проделанной работе |
| 22 | Написание аннотации | 8 июня | 8 июня | Краткое резюме проекта |
| 23 | Формирование графической части курсового проекта (схема данных, схемы алгоритмов, схемы взаимодействия модулей программы, схема иерархии классов, диаграмма Ганта, функциональные схемы (IDEF0, UML) и т.п.) | 10 июня | 10 июня | Подготовка всех схем для записки |
| 24 | Формирование списка литературы и его правильное оформление | 13 июня | 13 июня | Источники по проектированию ИС, веб-разработке и PostgreSQL |
| 25 | Оформление работы | 13 июня | 13 июня | Сборка пояснительной записки в единый файл |
| 26 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 15 июня | 15 июня |  |
| 27 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 16 июня | 16 июня |  |
| 28 | Защита работы | 18 июня | 18 июня |  |

Руководитель: Цымбалюк Л.Н.

«	»_ 	20	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся: Иванов В.И.

«	»_ 	20	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата